Blufeedme
Planificación

Ángel Daniel Sanjuán Espejo
angdanni@gmail.com
David Armenteros Escabias
davidarmesc@gmail.com

--/--/--
Iteración 3
Versión 1
Duración – minutos

# Declaración de Alcance.
El proceso de desarrollo software que vamos a llevar a cabo sera un proceso basado en 4 iteraciones. Se trata de un proceso del software iterativo y evolutivo, en el que cada iteración dará soporte al proceso siguiente. En cada iteración se trataran de llevar a cabo los objetivos planteados pero en caso de no ser así la siguiente cubrirá los retrasos en los objetivos de la anterior iteración. Para todo el proceso usaremos una metodología de desarrollo orientada a objetos. Para representar los modelos usaremos como lenguaje UML.
# Objetivos Generales
El objetivo general es construir un sistema para la publicación de noticias.
Este sistema dispondrá de un subsitema para gestión de noticias a través de un WebService. Los usuarios, con permisos para poder efectuar las operaciones, podrán crear, modificar, eliminar, etc, las noticias efectuando una llamada a la operación correspondiente del WebService.
Para la publicación de las noticias se usaran dos mecanismos: vía Web (mediante pantallas) y vía Bluetooth. Las noticias serán publicadas a través de pantallas colocadas en diferentes puntos y enviadas por Bluetooth a los dispositivos móviles de los usuarios registrados en el sistema.
Para poder llevar a cabo las operaciones ofrecidas por el WebService se llevará un control de usuarios. Las noticias registradas en el sistema deberán pertenecer a una categoría. Dicha categoría sera gestionada por un usuario. Será ese usuario el que podrá llevar a cabo operaciones sobre el sistema usando el WebService (Solo podrá efectuar operaciones sobre la información relacionada con la categoría que gestiona). Por tanto, solo podrán interactuar con nuestro sistema aquellos usuarios registrados en él (gestores de categorías).
Cada dispositivo móvil que sea detectado recibirá vía Bluetooth las noticias que en ese momento se están mostrando por las pantallas. Además de dichas noticias, si el dispositivo ha sido registrado, a través del WebService, y se encuentra asociado a otras categorías, recibirá las noticias de las categorías personales.
Por las pantallas solo aparecerán noticias pertenecientes a una categoría que se usará para ese fin.
# Objetivos de la iteración.
En esta tercera iteración se diseñará y se implementará el subsistema bluetooth propiamente dicho, encargado del reconocimiento de dispositivos móviles, composición y envío de noticias. Este subsistema tendrá como base el modelo implementado en la primera iteración y funcionará conjuntamente con el subsistema de Webservices.
# Rendimiento.
La parte del sistema que desarrollaremos en esta iteración no requerirá computo elevado por lo que no será necesario un hardware avanzado. En cuanto a el software que se va a desarrollar, tampoco se requiere una eficiencia de respuesta en “tiempo real”, por lo que se dedicará el solo el tiempo estrictamente necesario y razonable para la optimización del código.

Sin embargo, se deberá tener en cuenta la forma en la que se reparte la ocupación de nuestro dispositivo bluetooth encargado de enviar noticias a los distintos dispositivos porque existe un número máximo de conexiones simultáneas. Para ello se deberá estudiar sobre el tamaño máximo de la información enviada en cada sesión para evitar la inanición del resto de dispositivos móviles.

También se tratará de llevar a cabo una configuración e implementación del subsistema de Base de datos óptima para las operaciones más utilizadas en el sistema.
# Fiabilidad.
La parte a desarrollar en esta iteración debe ser robusta ante posibles errores porque un fallo puede originar problemas en la gestión de los distintos elementos. Entre los fallos que se pueden originar en esta iteración están los que afectan a la base de datos, ya sea por corrupción de los datos internos, perdiendo así su integridad, o por fallo global de la base de datos, por eliminación total de ésta o por fallo del sistema de gestión de base de datos. Para evitar estos posibles fallos se tratará de llevar a cabo un diseño tolerante a fallos de nuestra bd (copias de seguridad, roles, atomicidad ...).
El resto de errores de fiabilidad pueden venir por un mal desarrollo del software. Se debe llevar a cabo un desarrollo acorde con lo obtenido en el proceso de desarrollo software para garantizar que el software es fiable.
En esta iteración será muy importante tener en cuenta la itinerancia de los dispositivos móviles así como los posibles fallos de cobertura bluetooth que podrán provocar transacciones incompletas y que deberán repetirse en caso de fallo.
# Disponibilidad.
La disponibilidad vendrá determinada por ambos servidores: Servidor de aplicaciones y servidor de base de datos. Se tratará de seleccionar en la fase de desarrollo software los servidores que más seguridad nos den en cuanto al aspecto que estamos tratando.
# Restricciones.

- Temporales: La principal restricción que tenemos es la temporal ya que tenemos una fecha limite para la iteracción y debe ser cumplida. El plazo de finalización de la tercera iteración concluye el día --/--/----.
- Hardware: Se deberá implementar el subsistema de forma que sea compatible con la mayoría de los dispositivos móviles de la actualidad. También se tendrán que utilizar dispositivos bluetooth que soporten las pilas implementadas por las librerías bluetooth que se elijan.
- Software: Se deberá utilizar librerías en Java y que sigan los estándares más utilizados en los distintos sistemas operativos móviles y de ordenadores portátiles.
Para el desarrollo de la parte del sistema de esta iteración utilizaremos el siguiente software: para la elaboración de la documentación del proceso de desarrollo software se usará OpenOffice y se utilizará el formato .pdf como versión final.
Como SGBD o sistema de almacenamiento usaremos MySql.
El proceso de desarrollo se llevará a cabo usando software para el control de versiones. Se ha elegido subversión (SVN) proporcionado de forma gratuita por googlecode.
- Lenguajes de programación: tanto el modelo, clases de acceso a la BD como el subsistema de bluetooth estarán implementados en Java utilizando J2SE.
- De personal: Para la realización del sistema contamos con 2 personas.
# Determinación de Recursos.
# Recursos humanos.
Personas que trabajaran en el desarrollo del sistema:
- Ángel Daniel Sanjuán Espejo.
- David Armenteros Escabias.
# Recursos software.
En esta iteración se va a proceder a preparar todos los recursos software necesarios para nuestro subsistema (desarrollo y puesta en marcha).
- Sistemas Operativos:
  - Linux: Suse 10.1, Ubuntu.
  - Windows XP (Service Pack 3).
- Entornos de Desarrollo y otras herramientas de programación:
  - Netbeans:
    - Portabilidad: grado alto de portabilidad, ya que está disponible para varias plataformas.
    - Costes de uso: los dos integrantes conocemos la plataforma y no requerimos tiempo de aprendizaje.
    - Adaptabilidad: el lenguaje de programación sobre el que se trabaja con esta herramienta, Java, simplifica el acceso a BD y facilita su manejo.
  - SOAP UI 1.0.1:
  - PSPad:
- Librerías de programación:
  - Bluecove: BlueCove es una biblioteca Java para Bluetooth (implementación para la JSR-82) para las distintas interfaces de pilas bluetooth en la actualidad como, Mac OS X, WIDCOMM, BlueSoleil, Microsoft Windows XP, Vista, 7 y WIDCOMM para Windows Mobile.
    - Portabilidad: grado alto de portabilidad, ya que está implementada en Java y se puede integrar en cualquier programa que utilice la J2SE. También provee soporte para gran variedad de pilas bluetooth existentes en la actualidad y al proveer una implementación para el estándar JSR-82 funcionará con cualquier dispositivo que soporte dicho estándar.
    - Costes de uso: la utilización de esta librería no supondrá ningún coste adicional. Únicamente se tienen que cumplir las cláusulas de su licencia dual Apache License, Version 2.0 y GNU General Public License V3.
- Sistema de Base de Datos:
  - MySQL :
    - Portabilidad: alta. Es portable a cualquier entorno Unix, Windows y MacOSX.
    - Costes de uso: No se ha planificado ningún día para el aprendizaje del entorno, porque todos los miembros poseen conocimientos avanzados. Además se usarán entornos gráficos para el manejo del sistema de base de datos, PhpMyAdmin.
    - Fiabilidad: los datos serán almacenados en la base de datos consistentemente, sin fallos lógicos.
    - Adaptabilidad: se puede acceder al servidor de BD mediante la utilización de varias órdenes en Java.
- Servidor WEB:
  - Se usará el instalador XAMPP 1.7.4 que contiene los siguientes componentes preconfigurados:
      - Apache HTTPD 2.2.17.
      - MySQL 5.5.8
      - Php 5.3.5
      - PhpMyAdmin 3.3.9
    - Portabilidad: La portabilidad es media-alta. Está disponible para los entornos más extendidos (Windows, Linux y OSX).
- Servidor de aplicaciones:
  - En nuestro proyecto usaremos Glassfish Open Source Edicion 3.1.
    - Portabilidad: alta. Es portable a cualquier entorno Unix y Windows.
    - Costes de uso: No se ha planificado ningún día para el aprendizaje del software ya que ambos miembros tenemos los conocimientos necesarios.
    - Fiabilidad: Se trata de un servidor desarrollado por Sun Microsystems para la plataforma Java EE. Dada las siguientes ventajas frente a Tomcat nos hemos decantado por Glassfish:
      http://wikis.sun.com/display/GlassFish/GlassFishVsTomcat
    - Integración con Netbeans: es posible integrar de forma cómoda en el entorno de desarrollo Netbeans el servidor Glassfish para usarlo en los proyectos creados.
- Herramienta de análisis y diseño:
  - Para la elaboración de todos los diagramas se utilizará el programa Dia:
    - Portabilidad: alta. Es portable a cualquier entorno Unix, Windows y MacOSX.
    - Costes de uso: No se ha planificado ningún día para el aprendizaje del programa, porque todos los miembros conocen bien el software.
    - Fiabilidad: Este programa es bastante fiable ya que se ha utilizado durante bastante tiempo y no ha dado graves problemas.
  - Enterprise Architect (versión de evaluación).
- Paquetes Ofimáticos y documentación:
  - OpenOffice 3.0.1:
    - Portabilidad: alta. Está disponible para los entornos más extendidos (Windows, Linux y OSX).
    - Costes de uso: No se ha planificado ningún día para el aprendizaje del programa, porque todos los miembros poseen conocimientos sobre este software.
    - Fiabilidad: Este programa es muy fiable ya que está reconocido internacionalmente.
- Herramientas de planificación:
  - Gantt:
    - Portabilidad: grado alto de portabilidad, ya que está implementado en Java.
    - Costes de uso: Los miembros ya poseen conocimientos del programa.
- Herramientas para el control de versiones:
  - SVN (subversion), junto con interfaces comoTortoise y kdesvn:
    - Portabilidad: alta. Es portable a cualquier entorno Unix, Windows y MacOSX.
    - Costes de uso: No se ha planificado ningún día para el aprendizaje del software porque el personal ya dispone de los conocimientos necesarios.
              Todo el software utilizado para el desarrollo del proyecto es libre y por tanto no presenta coste alguno. Las únicas excepciones son el sistema operativo Windows XP del que se deberán adquirir las licencias oportunas.
# Recursos hardware.
- Pcs Sobremesa:
  - AMD Atholon64 3700+, 2GBytes de RAM DDR, 1000 Gbytes HD en Raid 0.
  - Intel Pentium4 3.4 GHz 650 HT, 2 Gbytes de RAM DDR2, 560 Gbytes de disco duro.
- Portátiles:
  - Intel Centrino Duo a 1.83 GHz 2Mb Cache, 1Gb de memoria ram, disco duro 80 Gbytes.
  - Intel Core 2 Duo a 2 GHz 2Mb Cache, 2 GB de Ram DDR2, disco duro 80 Gbytes 7200rpm.
- Móviles:
  - Sony Ericsson Xperia X10 mini. Sistema operativo Android 2.1. Bluetooth v2.0
  - HUAWEI U7510. Bluetooth v2.0
  - Motorola EM25 . Bluetooth v2.0
  - Samsung.......
# Estimación temporal.
Para la planificación de esta iteración nos basaremos en las dos anteriores para realizar una estimación sobre las tareas que se han de realizar y el tiempo que conlleva cada una. Descompondremos todo el procedimiento en distintas sub-tareas y ser repartirá el trabajo y los rescursos entre las dos personas del proyecto. Para estimar los costes mediante esta división de tareas lo que se hará será prever el número de horas necesarias para cada sub-tarea. La planificación de esta tercera iteración se ha realizado de forma concurrente con el modelado de requisitos del subsistema bluetooth como en iteraciones anteriores.
Antes de seguir con nuestra estimación temporal pasaremos a explicar cada una de las tareas necesarias en el proceso de desarrollo software que nos acompañaran en todas las iteraciones posteriores:

1. Modelado de requisitos: define el propósito del sistema. Dentro de esta tarea encontramos las siguientes sub-tareas:
  1. Identificación de los requisitos funcionales del sistema.
  2. Modelo funcional. Diagramas de casos de uso.
  3. Requisitos no funcionales
  4. Operaciones del sistema. Diagrama de secuencia del sistema.
  5. Revisión
2. Fase de análisis del proyecto: Se formaliza la especificación de requisitos obtenida en el modelado de requisitos en modelos que describen completamente el sistema. Dentro de esta tarea encontramos las sub-tareas:
  1. Investigación sobre la tecnología Bluetooth y los distintos estándares que existen en la actualidad.
  2. Búsqueda de proyectos de otras empresas que realicen una funcionalidad parecida a nuestro proyecto en cuestión. Con esto pretendemos sacar los posibles defectos y aciertos de dichos proyectos para que nos ayuden a la hora de realizar el nuestro.
  3. Comparación, debate y elección entre las posibles alternativas que se encuentren sobre los distintos estándares, tecnologías y librerías, analizando las ventajas e inconvenientes que poseen cada una de ellas.
  4. Aprendizaje de la documentación y pruebas de la librería Bluetooth escogida para el proyecto.
  5. Modelado estático: Identificación de clases conceptuales, atributos y relaciones: Diagrama de clases.
  6. Modelado del comportamiento externo. Contratos. Diagramas de secuencia.
1. Fase de diseño del proyecto: transformación del modelo de análisis a un modelo de diseño en el dominio de la solución seleccionando estrategias adecuadas para la construcción del sistema. Dentro de esta tarea encontramos las sub-tareas:
  1. Diseño del sistema. Estilo arquitectónico.
  2. Diseño de objetos. Diagrama de clases de diseño.
  3. Diseño de la Aplicación.
  4. Revisión.
2. Toma de contacto con los programas que van a ser utilizados en la implementación.
3. Implementación: transformación del modelo de diseño en código fuente. En esta fase implementaremos la base de datos del proyecto así como el desarrollo del modelo de datos que se empleará en el sistema.
  1. Implementación del subsistema encargado de la detección de dispositivos.
  2. Implementación del subsistema que compone la información para mandar a cada dispositivo.
  3. Implementación del subsistema que se encarga del envío de información a los dispositivos.
4. Pruebas y comprobación: en esta tarea intentaremos encontrar diferencias entre el comportamiento esperado del sistema y el comportamiento observado en la ejecución del sistema implementado. Además debemos revisar que los modelos de análisis se corresponden con la implementación.
  1. Diseño de las pruebas.
  2. Instalación y configuración.
  3. Realización de las pruebas.

Para estimar la duración de la tercera iteración se va a considerar que se trabaja un determinado número de horas al día, concretamente hemos estimado unas 4 horas diarias.
La estimación se puede observar con más detalle en la siguiente tabla:

Número	Tarea	Duración (días)	Personas	Duración Total (h/(dia)persona * 2persona * dia)
PLANIFICACIÓN
1	Investigación sobre tecnología Bluetooth	1	2	6h
2	Búsqueda de proyectos parecidos al nuestro	1	2	6h
3	Análisis de riesgosElección entre las distintas librerías de Bluetooth	1	2	6h
4	Planificación temporal y organizativa	2	2	12h
5	Diagrama de Gantt	1	2	6h
6	Analisis de riesgos	2	2	12h
7	Revisión documento modelado de requisitos y documento de análisis	1	2	6h
8	Revisión del documento de diseño	2	2	12h
9	Diseño de las pruebas	2	2	12h
10	Realización de las pruebas	3	2	18h
MODELADO, ANALISIS Y DISEÑO
11	Identificación de requisitos funcionales	1	2	6h
12	Diagrama casos uso y descripción	2	2	12h
13	Identificación subsistemas	1	2	6h
14	Identificación requisitos no funcionales	1	2	6h
15	Diagrama de clases	1	2	6h
16	Determinación Arquitectura	1	2	6h
17	DiagramaPaquetes y componentes,Despliege (Diseño)	2	2	12h
18	Adaptación de la base de datos	1	2	6h
IMPLEMENTACIÓN
19	Instalación/configuración software necesario.	2	2	12h
20	Estudio y aprendizaje de la librería escogida	2	2	12h
21	Implementación subsistema Detección de dispositivos	5	2	30h
22	Implementación composición de datos para el envío	3	2	18h
23	Implementación subsistema de Envío de datos	3	2	18h
TOTAL				246 horas

Tabla 1: Estimación horas totales

# Planificación organizativa.
En esta tercera iteración todas las tareas se llevarán a cabo entre los dos componentes. Sin embargo, se repartirán aquellas tareas que puedan realizarse en paralelo para optimizar el proceso.
# Planificación temporal.

Para apreciar de forma rápida la planificación temporal se ha desarrollado el siguiente diagrama de Gantt:

Ilustración 1: Diagrama Gantt
Diagrama de PERT:
Diagrama PERT

Para el desarrollo de esta primera iteración se ha utilizado a ambos miembros en prácticamente todas las tareas

Ilustración 2: Diagrama Recursos humanos

# Análisis de riesgos.
# Identificación de riesgos
# Riesgos de impacto de negocio
# Riesgos relacionados con el cliente.
# Riesgos del proceso.
# Riesgos técnicos.
# Riesgos del entorno de desarrollo.
# Riesgos asociados con el personal y su experiencia.